Anexă la proiectul de Hotărâre nr.26 din 23.02.2023

Nr.IVAa/3109/09.02.2023

**RAPORTUL ANUAL**

**PRIVIND** **STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENŢINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD, 2018-2022**

**ANUL 2022**

1. **Cadrul legal**

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, acordându-se atenție specială mediului ca întreg și de a îmbunătății monitorizarea și evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului.

Prin Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2015/1480 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei, se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

La nivelul țării noastre, evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul Ministerului Mediului nr.598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea 104/2011.

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului. Conform art. 21, Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului, realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui și întocmirea raportului privind realizarea măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului.

Conform prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea evaluării calității aerului, în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de evaluare în funcție de pragul superior sau inferior de evaluare a calității aerului.

Studiul pentru evaluarea calității aerului realizat la nivel național, pe baza datelor de monitorizare a calității aerului și a calculelor de emisii, încadrează Județul Bistrița-Năsăud în regimul II de gestionare a calității aerului, pentru care se elaborează și implementează *Planul de menținere a calității aerului* pentru poluanţii dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie (PM10), benzen, monoxid de carbon, plumb sau valorile-ţintă pentru arsen, cadmiu, nichel benzo(a)piren şi PM2,5, astfel cum sunt stabilite la lit. B.2 din anexa nr. 3 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Regimul II de gestionare reprezintă ariile din zonele și aglomerările în care nivelurile pentru dioxid de sulf, dixid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie, plumb, benzen, monoxid de carbon, sunt mai mici decât valorile limită, iar pentru arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren particule în suspensie PM2,5 sunt mai mici decât valorile țintă stabilite prin Legea nr.104/2011.

Prin Planul de Menținere a calității aerului în județul Bistrița – Năsăud 2018-2022, s-au stabilit măsuri care sa asigure îmbunătățirea sau cel putin, păstrarea calității aerului la acelasi nivel.

1. **Elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistriţa-Năsăud**

Autoritatea responsabilă de elaborarea și monitorizarea punerii în practică a măsurilor din Planul de Menținere a calității aerului în județul Bistrița – Năsăud este Consiliul Județean Bistrița – Năsăud, conform prevederilor Capitolului II, Secțiunea 2, Subsecțiunea 2.4, art. 56, paragraful (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

În vederea elaborării Planului de menținere a calității aerului în județul Bistriţa-Năsăud s-a constituit Comisia tehnică la nivel județean, numită prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.151/2017 privind constituirea Comisiei tehnice organizată la nivel județean pentru elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului, cu modificările și completările ulterioare.

Prima etapă a elaborării Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Bistrița –Năsăud, a constat în realizarea Studiul de calitate al aerului în judeţul Bistrița -Năsăud, conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. Acest studiu a fost elaborat de către S.C. Eco Simplex Nova S.R.L., în baza Contractului de servicii nr. 5040/01.04.2016 având ca obiect realizarea Studiului de calitate a aerului și acordarea de asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud.

Inventarul emisiilor de poluanți din activitățile industriale și neindustriale pentru perioada 2013-2014 a fost furnizat de catre Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, la care s-au adăugat analizele efectuate într-un număr variabil de puncte, componente ale unei rețele de monitorizare prestabilite. S-au luat în calcul și parametrii meteorologici pentru perioada 2013-2014, înregistrați și furnizați de către Administraţia Naţională de Meteorologie la staţia meteorologică Bistrița (județul Bistrița-Năsăud).

Conform acestui studiu, principalele 2 surse de emisii care contribuie la degradarea calității aerului în județul Bistrița-Năsăud sunt cele rezultate din procesele de încalzire a clădirilor și de la vehiculele rutiere.

În cea de a doua etapă, pe baza Studiului de calitate a aerului, Comisia tehnică a elaborat Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud în concordanță cu prevederile legislației naționale și comunitare, conform căreia durata unui Plan de menținere a calității aerului poate fi de maximum 5 ani.

Planul de menținere a calității aerului a fost inițiat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la data de 12.04.2016 și a fost elaborat în cadrul Comisiei tehnice constituită la nivel județean, din care fac parte reprezentanți ai aparatului propriu al consiliului județean, ai unor instituții și autorități publice locale și județene din domeniul mediu, sănatate, silvicultură, transport, agricultură, ordine publică, statistică, Poliția Româna, agenți economici, etc.

Conform art. 10 lit. m) din Legea nr. 104/2011, la elaborarea planului de menținere a calității aerului a participat și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în calitate de autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului.

Propunerea de Plan de menținere a calității aerului a fost supusă procedurii de informare, consultare și participare a publicului la luarea deciziei. În data de 3 august 2017 a fost organizată o ședință de dezbatere publică, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Întrucât nu au existat observații din partea publicului interesat, în data de 10.08.2017, conform metodologiei, Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud a fost transmis spre analiză și avizare Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

După finalizarea etapei de evaluare, în care propunerea de Plan a fost modificată și completată conform solicitărilor transmise de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și Centrul de Evaluare a Calității Aerului, Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud 2018-2022, a obținut Avizul favorabil nr. DCECA nr.1/4247/VT/16.11.2018 din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, pe baza Referatului de avizare nr.11721/14.11.2018 emis de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. V/24073/21.11.2018.

Ulterior, așa cum se precizează la art.45 din Hotărârea de Guvern nr.257/2015, Planul de menținere a calității aerului a fost supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.186/2018 privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud 2018-2022, acesta a devenit un document oficial și este publicat pe portalul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud <http://www.portalbn.ro/>.

1. **Monitorizarea și raportarea realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud 2018-2022**

Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița – Năsăud 2018-2022, cuprinde un set de 16 măsuri pe care titularul/titularii de activitate trebuie să le realizeze, astfel încât să asigure îmbunătățirea sau cel putin, păstrarea calității aerului la acelasi nivel, respectiv sub valorile țintă și precum și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Așa cum prevede calendarul Planului de menținere a calității aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud, măsurile implementează într-o perioadă maximum 5 ani sau până la trecerea în regimul I de evaluare.

Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost identificați pentru realizarea măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului răspund de punerea în aplicare și implementarea acestora și realizarea acţiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficienţă crescută a îmbunătăţirii calităţii aerului dar şi pentru a menţine distribuţia efortului financiar la un nivel asumat.

Preşedinţii consiliilor judeţene, personal şi/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului şi cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, monitorizează şi controlează stadiul realizării măsurilor/acţiunilor din planul de menţinere a calităţii aerului.

Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl va supune spre aprobare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.257/2015. Raportul aprobat se va pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet <http://www.portalbn.ro/> și se va transmite Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Prin Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.18/2020, nr.24/2021 și nr.18/2022 au fost aprobate Rapoartele privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2019, 2020, respectiv pentru anul 2021.

1. **Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului 2018-2022, aferent anului 2022**

Conform informațiilor furnizate de responsabilii pentru realizarea măsurilor, stadiul implementării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului, 2018 -2022, este următorul:

| **Cod** | **Măsura** | **Responsabil** | **Termen realizare** | **Estimare costuri totale/ surse finanțare** | **Stadiul de realizare la momentul raportarii**  **Costuri (lei cu TVA)** | **Indicator de monitorizare**  **%** | **Stadiul fizic** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.       Energie – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)** | | | | | | | |
| **SC1** | Reabilitarea termică și a sistemelor de încalzire pentru școli și clădiri administrative care sunt în administrarea primăriilor sau autorităților publice din județ | Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2018-2022 | 6.064.034,31 lei, POR 2014-2020,  Cresterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud | 6.064.034,31 lei | 1 cladire  100% | Finalizat |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2018-2022 | 10.597.117,71 lei, POR 2014-2020,  Cresterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud | 10.597.117,71 | 4 clădiri  100% | Finalizat |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 19.720.390,00 lei, POR 2021-2027  Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, municipium Bistrița, str. Ghinzii nr.26A | 103.530,00 | 4 clădiri  0,52% | Se așteaptă deschiderea POR 2021-2027 în vederea depunerii proiectului |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 6.366.019,88 lei, PNRR  Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu nr.47, județul Bistrița-Năsăud | 38.377,20 lei | 1 clădire  0,60% | In implementare |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 6.002.592,33 lei, PNRR „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean” | 36.402,35 | 1 clădire  0,61% | In implementare |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 17.994.878,66  PNRR  Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița | 95.486,06 | 3 clădiri  0,53% | In implementare |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 10.350.406,01 lei, PNRR  Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Bistrița | 64.262,42 | 3 clădiri  0,62% | In implementare |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 13.548.646,79 lei, PNRR  Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița | 100.362,93 | 9 clădiri  0,74% | In implementare |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2026 | 485.108.936,57 lei, PNRR  Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi | 1.348.707,63 | 2 clădiri  0,28% | In faza de pre-contractare |
| Primarul orașului  Sângeorz-Băi | 2018-2022 | 2.286.901,12 lei, POR 2014 – 2020  339.769,24 lei BL  Extindere, mansardare și lucrări de reabilitare la grădinița cu program prelungit din orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud | 2.286.901  339.769,24 | 1 clădire  100% | Finalizat |
| Primarul orașului  Sângeorz-Băi | 2018-2022 | 10.023.784,66 lei, POR 2014 – 2020  BL 2% 30.672,25 lei  Lucrări de Modernizare și Reabilitare la Școala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi, clasele I-VIII”  LOT 1 - CLĂDIREA 1  LOT 2 – CLĂDIREA B |  | 2 clădiri  80% | În implementare |
| Primarul orașului  Sângeorz-Băi | 2022-2024 | 30.000.000 lei, CNI  Reabilitare și Extindere la Liceul Teoretic Solomon Haliță în orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud |  | 1 clădire | S-a semnat contractual de finanțare |
| Primarul orașului  Năsăud | 2022 | 5.442.598,43 lei, POR 2014-2020  Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I | 5.442.598,43 | 9 clădiri  100% | Finalizat |
| Primarul orașului  Năsăud | 2022-2023 | 7.575.113,77 lei, PNRR  Eficientizare Energetica Liceul Economic Năsăud | 0 | 1 clădire | În contractare |
| Primarul orașului  Năsăud | 2022-2023 | 12.407.669,87 lei, PNRR  Creșterea Eficientei Energetice a Blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud – etapa II | 0 | 2 blocuri | În contractare |
| Primarul comunei  Budacu de Jos | 2017-2022 | 2.790.670,65 lei, PNDR  Modernizare și dotare Cămin Cultural Budacu de Jos și Buduș | 2.790.670,65 | 1 clădire  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Căianu Mic | 2018-2023 | 62.392 lei, Reabilitare  1.Gradinita cu program normal din localitatea Caianu Mare,  2.Gradinita cu program normal din localitatea Dobric  3.Scoala Gimnaziala din localitatea Dobric  4.Dispensarul uman din localitatea Caianu Mic | 62.392 lei | 4 clădiri  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Cicei Giurgești | 2019-2022 | 1.154.468,54 lei, PNDL  Reabilitare Energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgesti, Jud. Bistrița-Năsăud | 1.310.235,69 | 1 clădire  100% | Finalizat |
| Primarul Comunei Dumitrita | 2018-2020 | 1.770.676 lei,  Reabilitare Scoala Gimnaziala cls ,I-VIII din loc.Budacu de Sus, com.Dumitrita | 1.770.676 | 1 clădire  100% | Finalizat |
| Primarul Comunei Dumitrita | 2018-2020 | 1.195.098 lei,  Reabilitare Scoala Gimnaziala cls ,I-VIII din loc.Dumitrita ,com.Dumitrita | 1.195.098 | 1 clădire  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2019-2022 | 2.222.226,65 lei, BL,  Reabilitare Scoala gimnazialanr.2, Ilva Mica | 2.222.226,65 | 1 cladire  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2021-2023 | 2.443.566,52 , AFM - Fondul pentru mediu Reabilitare termică şi energetică, clădire P+1, Primărie şi Casa Tineretului, comuna Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud |  | 1 clădire | Documentație tehnică, PT și DALI depuse la AFM |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2022-2025 | 1.902.491,29 lei, PNRR  Reabilitarea moderată a construcţiilor administrative şi social culturale, pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul U.A.T. Ilva Mică, jud. B-N |  | 1 clădire | Promovare, proiect eligibil prin PNRR |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2022-2025 | 3.214.326,19 lei, PNRR, Componenta C10- Fondul Local  Reabilitare energetică clădire Şcoala Gimnazială P+1, Comuna Ilva Mică |  | 1 clădire | Promovare, Proiect depus spre finanţare prin PNRR |
| Primarul comunei  Mărișelu | 2021-2023 | 2.992.679,10 lei, AFM  Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – clădire primărie Mărișelu |  | 1 clădire | Elaborarea documentației tehnică PT și DALI |
| Primarul comunei  Mărișelu | 2022-2023 | 1.608.994,53 lei, BL Reabilitare și modernizare Cămin Cultural în localitatea Domnești, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud | 271.548,96 | 1 clădire  18% | În curs de execuție |
| Primarul comunei Miceștii de Câmpie | 2021-2023 | 2.997.124 lei, AFM - Fondul pentru mediu  Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice-Grădinița și Primăria MiceȘtii de Câmpie |  | 2 clădiri | Proiect pregătit pentru depunere. Se așteaptă deschiderea sesiunii de finanțare. |
| Primarul comunei Silivașu de Câmpie | 2018-2022 | 1.142.628 lei, PNDL+BL  Reabilitare cladire administrativa | 681.674 | 1 cladire  60% | In curs de executie |
| Primarul comunei Zagra | 2019-2022 | 1.571.783 lei, PNDL+BL  „Reabilitare si lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securittate la incendiu la Scoala Gimnaziala in localitatea Zagra, comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” | 1.571.783 | 1 cladire  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Zagra | 2019-2022 | 1.654.000 lei  Extindere si reabilitare sediu Primarie Zagra | 1.654.000 | 1 cladire  100% | Finalizat |
| **SC2** | Reabilitarea termică a locuinţelor în Bistrița – 20% din nr. total al blocurilor de locuințe construite până în anul 1990 (473 blocuri, respectiv 22.183 apartamente) | Primarul Municipiul Bistrița | 2018 -2022 | 46.348.224 lei, POR 2014-2020 60% , BL 30%, Asociații proprietari 10%,  Reabilitarea termica a 97 blocuri (propuse), total: 2.260 apartamente | 59.613.417,19 | 69 blocuri, 3.240 ap. finalizate,  71% | In curs de executie  69 blocuri finalizate in 2021,  cu un număr total de 3.240 apartamente. ◊ Până în 30.11.2022 nu sunt blocuri finalizate suplimentar (față de cele 69), dar un nr. de alte 64 blocuri sunt în diverse stadii de realizare:  ▪**10 blocuri** in executie cu fonduri de la MDLPA;  ▪ **35 blocuri** depuse pe PNRR în faza proiectare DALI;  ▪ **19 blocuri** in proiectare in vederea depunerii la finantare pe POR 2021-2027. |
| **3. Transport** | | | | | | | |
| **SC3** | Creșterea mobilității durabile în Municipiul Bistrița  Reabilitarea rețelei stradale, inclusiv a intersecțiilor, podurilor și trotuarelor în Municipiul Bistița | Primarul Municipiul Bistrița | 2018-2022 | 19.000.000 lei BL+POR 2014-2020  ▪Străzi finalizate in dec. 2022:  1. Str. Valea Ghinzii:  Lungime carosabil= 2.390 m  Suprafată carosabil= 14.140 mp  2. Str. Aerodromului:  Lungime carosabil= 1.095 m  Suprafată carosabil= 8.205 mp  3. Str. Simfoniei:  Lungime carosabil= 266,71 m  Suprafată carosabil= 1.463 mp  4. Str. Dinu Lipatti:  Lungime carosabil= 895 m  Suprafată carosabil= 5.665 mp.  ▪Străzi în curs de realizare:  Str. Tarpiuluii:  Lungime carosabil= 2.720 m  Suprafată carosabil= 18.445,5 mp | 21.000.000/anul 2022 | *41,582 km*  *(din care 36,935 km realizati pana in 30.11. 2021)* | In curs de executie |
|
|
| **SC4** | Amenajare piste de biciclete în Municipiul Bistrița | Primarul Municipiul Bistrița | 2022 (parțial- finalizare 2023) | 15.896.956 lei, POR 2014-2020 + BL  Amenajare piste de biciclete în Municipiul Bistrița | 12.000.000 | 12 km  67% | In curs de executie |
| **SC5** | Creșterea mobilității durabile la nivelul județului | Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2023 | 21.892.788,39 lei, POR 2014-2020  Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistriţa – Tărpiu Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud, limitrofe DJ 172 ȘI DJ 173, Cod SMIS 125113 | 0 | 7,272 km  0% | Se realizeaza PT |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2022 | 10.123.190,29 lei , POR 2014-2020, 3. Modernizare DJ 173, km 15+245-22+000, Budacu de Sus-Șoimuș, Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului  Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS Proiect: 125108 | 6.395.849,09 | 6,755 km  63% | In curs de execuție |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2022 | 16.059.173,12 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172G, km 0+000-10+000, Nușeni-Feleac-Chiraleș Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului”, Cod SMIS Proiect: 125111 | 16.059.173,12 lei | 10 km  100% | Finalizat |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2022 | 16.713.978,40 lei, POR 2014-2020,  Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou – Cușma Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului”, Cod SMIS: 125111 | 8.356.989,20 | 6,702 km  50% | In curs de execuție |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2023 | 52.116.047,35 lei, POR 2014-2020,  Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842 Şieu-Teaca, km 42+968-54+100 (DN 15A) Teaca-Ocniţa Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS Proiect: 125108 | 28.624.830 lei | 25,665 km  59% | In curs de execuție |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2022 | 17.178.075,5 lei , BL,  Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN16)-Șopteriu | 15.179.389,51 lei | 6,6 km  68,16% | In curs de execuție |
| Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2020-2022 | 59.094.655,46 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172D, Lot 1 Tronson 2, km 5+115- 11+578, lac Colibița-Colibița Titlul proiectului: Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibiţa - Colibiţa - Bistriţa Bârgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 1 Tronson 2, Cod SMIS Proiect: 109939 | 59.094.655,46 lei | 6,463 km  100% | Finalizat |
|  | Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2021-2022 | 2.834.266,99 lei, BL  Modernizare drum județean 154D, km 16+120 – 20+000, Budurleni – Brăteni, județul Bistrița-Năsăud, Tronson 1, km 16+120 – 17+515 | 2.834.266,99 lei | 1,395 km  100% | Finalizat |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2021-2023 | 3.789.971,55 lei, BL  Modernizare DJ 172G, Sărățel-DJ 154, jud. Bistrița-Năsăud | 3.324.421,88 lei | 1 km  80% | In curs de execuție |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2021-2023 | 3.957.501,57 lei, BL  Pod pe DJ 172G, Sărățel, județul Bistrița-Năsăud | 1.968.255,75 lei | 50,52%  1 pod | In curs de execuție |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2023 | 18.057.120,24 lei, BL  Lucrări de consolidare pe DJ 172G, km 43+600-48+580, județul Bistrița-Năsăud | 0 | 0% | Obținerea avizelor |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2024 | 4.589.244,54 lei, BL  Lucrări de consolidare pe DJ 173C, km 3+055-3+300, Bistrița - Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud | 0 | 0% | Obținerea avizelor |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2023 | 30.602.046,14 lei, BL  Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus -Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud | 0 | 0% | Licitație |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2021-2023 | 10.204.774,87 lei, BL  Amenajari exterioare pentru agrement, dotari sportive si functiuni complexe la Complexul Sportiv situat in localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr.33, Municipiul Bistrita-Nasaud | 8.674.058,63 | 85% | În curs de execuție |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2018-2024 | 461.759.450,00 lei, PNDL  Modernizare drumuri județene, DJ154D Domnești-Nețeni-Albeștii Bistriței, DJ162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia și DJ172A Beclean-Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | 0 | 45 km  0% | Obținerea avizelor |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2018-2023 | 20.070.668.93 lei, PNDL  Modernizare DJ 173 C , km 9+125 - 19+860, Buduş - Şieu | 11.562.128,99 | 10,73km  58% | În curs de execuție |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2026 | 142.410.312,26 lei, Programul Național de Investiții Anghel Saligny  Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limită județ Mureș – Sărata - DN 17, județul Bistrița-Năsăud | 0 | 35 km  0% | Obținerea avizelor |
|  | Consiliului Județean Bistrița-Nasaud | 2022-2026 | 548.000.000 lei, POR 2021-2027  Reabilitare DJ 151 km 45+810-126+736, limită jud. Mureș - Bistrița, județul Bistrița-Năsăud | 0 | 77,1 km  0% | Obținerea avizelor |
|  | Primarul orașului Beclean | 2021-2024 | 86.555.809 lei, POIM 2014-2020,  Varianta de ocolire a orașului Beclean | 51.933.485 | 1.195 km,  1 pod traversare râu Someș: 0,5836 km | In curs de execuție |
| Primarul orașului Beclean | 2019 -2022 | 23.238.401,34 lei, POR 2014-2020,  Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a orașului Beclean, 7 km piste biciclete, 5 km drumuri, 7 km trotuare | 22.076.480 | 7 km piste biciclete,  5 km drumuri,  7 km trotuare  95% | In curs de execuție |
| Primarul orașulului Beclean | 2019 - 2022 | 22.848.199,94 lei POR 2014-2020,  Dezvoltarea mobilității urbane în orașul Beclean, Etapa a II extinderea, 5 km, piste biciclete, 7 km drumuri, 7 km trotuare | 21.705.790 | 5 km piste biciclete, 7 km drumuri, 7 km trotuare  95% | In curs de execuție |
|
| Primarul orașului Năsăud | 2020-2022 | Reabilitare si modernizare străzi in orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud etapa III | 18.814.194,11  Programul Anghel Saligny | 6,4 km | In curs de execuție |
| Primarul orașului Năsăud | 2020-2022 | 5.031.205,76 lei, PNDR+BL,  Modernizare Drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, aprox. 7,5 km, 7 tronsoane de drumuri agricole propuse a se moderniza, în extravilanul orașului Năsăud după cum urmează: VALEA PODULUI – cu o lungime de 1040 ml. VALEA CASELOR – cu o lungime de 1120 ml. AVRAM IANCU - cu o lungime de 1286 ml. GĂGI - cu o lungime de 1263 ml. DRUMUL PRISLOPULUI -cu o lungime de 1633 ml. DRUMUL MINTIULUI (spre NIMIGEA) - cu o lungime de 743 ml. CALEA REBRII - cu o lungime de 658 ml. TOTAL LUNGIME DRUMURI REABILITATE: 7.743 ml. | 4.539.000,00 | 7,5 km  90% | In curs de execuție |
|  |  | Primarul orașului Sângeorz -Băi | 2022-2023 | 22.818.631,60 lei, POR 2014-2020, +  BL 2% 451.443,52 lei  Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud |  |  | In curs de execuție |
|  |  | Primarul orașului Sângeorz -Băi | 2022-2023 | 22.864.807,13 lei POR 2014 – 2020 +  BL 2% 453.940,53 lei  Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului și asfaltare străzi în orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud |  |  | Proiect depus pentru finanțare |
|  |  | Primarul orașului Sângeorz -Băi | 2022-2024 | 22.159.373,94 lei, POR 2014 – 2020 +  BL 2% 442.947, 31 lei  Îmbunătățirea spațiilor publice urbane și cultural-recreative în orașul Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud:  -ÎNFIINȚARE CENTRU DE TINERET  -REABILITARE CENTRU CULTURAL – VILA 1  -CONSTRUIRE PASARELĂ PIETONALĂ  -MODERNIZARE STRĂZI |  |  | Proiect depus pentru finanțare |
| **SC6** | Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor rurale din județ:  ˗ Reabilitarea drumurilor comunale și a străzilor/ulițelor, inclusiv a intersecțiilor, podurilor, podețelor și trotuarelor, din localitățile rurale ale județului | Primarul comunei  Bistrița Bârgăului | 2018-2022 | 9.618.358,62 lei, PNDR +BL  Modernizarea infrastructurii Rutiere Forestiere în comuna BistrițaBârgăului | 3.414.720,67 | 16,34 km  30% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Budacu de Jos | 2017--2022 | 4.113.252,65 lei, PDR  Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Budacu de Jos | 4.113.252,65 | 100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Budacu de Jos | 2019-2026 | 14.000.000 lei, Programul Anghel Saligny  Asfaltare străzi în comuna Budacu de Jos | 0 |  | Proiect depus pentru finantare |
| Primarul comunei Budești | 2021-2023 | 40.184.625,96 lei, PNI Anghel Saligny  ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud” | 0 | 20,478 km | Proiect depus pentru finantare |
| Primarul comunei Budești | 2021-2022 | 440.929,46 lei, BL  ”Lucrări pietruire drumuri în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud” | 147.105,97 | 80% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Căianu Mic | 2018-2022 | 5.679.500,9 lei, AFIR+BL Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Caianu Mic - Lotul 1 | 2.960.000,00 | 7, 373 km 52% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Căianu Mic | 2019-2022 | 6.722.203,10, PNDL+BL  Modernizarea infrastructurii rutiere in  comuna Caianu Mic - Lotul 2 | 3.428.323,581 | 51% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Dumitra | 2021-2023 | 530.461,89 lei, BL  Amenajare trotuare in localitatea Dumitra | 318.270 | 1.939 mp  60% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Dumitra | 2021-2023 | 353.822 lei, BL  Amenajare trotuare in localitatea Cepari | 176.911 | 840 mp  50% | In curs de execuție |
| Primarul Comunei Dumitrita | 2018-2022 | 4.123.162 lei, PNDR si BL  Reabilitare străzi, podețe | 4.123.162 | 6.041 Km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Galații Bistriței | 2021-2023 | 6.628.780 lei, PNDR  Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Galații Bistriței, jud.BN | 79.400 | 8,2 km  1,19% | In curs de executare |
| Primarul comunei Galații Bistriței | 2021-2024 | 7183600.81 lei, PNDL II – Buget stat si  Buget local  Modernizare strazi in comuna Galații Bistriței, jud.BN | - | 5,4 km | Proiectul s-a depus pentru finanțare |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2019-2023 | 4.330.319,47 lei, Fonduri UE, SM 7.2  Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Ilva Mica, Județul Bistrița-Năsăud | 4.287.000 | 5 km  99% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2022-2024 | 4.751.000,50 lei, BL  Construire trotuare şi amenajarea scurgerii apelor în Ilva Mică, jud. Bistriţa-Năsăud |  | 2,556 km | CU, DALI, faza de proiectare |
| Primarul comunei Ilva Mică | 2022-2025 | 14.745.254,11 lei, Programul naţional de investiţii ,, Anghel Saligny,, | - |  | Elaborare Cerere de finanţare şi deviz general |
| Primarul comunei Josenii Bârgăului | 2019-2022 | 5.783.902,29 lei, PNDR + BL  Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița – Năsăud | 5.783.902,29 | 6,623 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Lechința | 2018-2022 | 8.998.164,46 lei, PNDL + BL  Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinta 8,428 km | 8.998.164,46 | 8,428 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Maieru | 2019-2023 | 9.309.727 lei, BL ,  Modernizare centru civic | 6.103.514 | 5,5 km trotuar,  65% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Maieru | 2020-2023 | 9.309.727 lei, BL  Asfaltare capete străzi | 6.103.514 | 4 km  60% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Măgura Ilvei | 2022-2028 | 10.000.000 lei, Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”  Reabilitare infrastructură rutieră și torenți pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna MĂGURA ILVEI,  JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD | - |  | Proiect depus pentru finanțare |
| Primarul comunei  Mărișelu | 2018-2023 | 5.975.867,89 lei, AFIR + BL  Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud | 5.018.811,67 | 9,573 km  87% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Mărișelu | 2021-2024 | 15.669.947,56 lei, Anghel Saligny + B.L Modernizare străzi în comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud |  | 8,038 km | Proiect depus pentru finanțare |
| Primarul comunei Miceștii de Câmpie | 2020-2022 | 8.261.499 lei, Modernizare drum DC 21 si strazi in comuna Micestii de Campie | 6.718.860 | 6,7 km  80% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Miceștii de Câmpie | 2023-2024 | 4.522.000 lei, Modernizare infrastructura rutiera in comuna Micestii de Campie, judetul Bistrita – Nasaud – etapa I, PNDL- Anghel Saligny | - |  | În evaluare la organismal finanțator |
| Primarul comunei Miceștii de Câmpie | 2023-2024 | 7.140.000 lei, Modernizare infrastructura rutiera in comuna Micestii de Campie, judetul Bistrita – Nasaud – etapa II, PNDL- Anghel Saligny | - |  | În evaluare la organismal finanțator |
| Primarul comunei Milaș | 2020-2023 | 23.551.784,98 lei  Reabilitare drum, Programul Național de investiții Anghel Saligny | - | 11,3 km | Se caută sursa de finantare |
| Primarul comunei  Monor | 2018-2022 | 831.302 lei, BL  Amenajare si asfaltare strazi comunale localitatea Monor si Gledin | 831.302 | 1,5 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Monor | 2020-2022 | 303.823 lei, BL  Pod de Crăiești –Gledin | 303.823 | 1 buc  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Monor | 2020-2022 | 69. 908 lei, BL  Amenajare si asfaltare strada Biserici Monor | 69. 908 | 0,2 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Monor | 2019-2022 | 506.000 lei, BS  Reabilitare infrastructura program inundatii | 506.000 | 1,1 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Monor | 2020-2022 | 168.000 lei, BS  Reabilitare infrastructura program inundatii | 168.000 | 0,5 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei  Monor | 2020-2022 | 100.000 lei, BS  Reabilitare infrastructura program inundatii | 100.000 | 0,2 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Poiana Ilvei | 2020-2022 | 4.538.986,46 lei, PNDR,  Modernizarea Infrastructurii rutiere agricole în Comunele Leşu şi Poiana Ilvei, 10,825 km | 4.538.986,46 | 10,825 km  80% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Poiana Ilvei | 2021-2024 | 18.634.083,42 lei, Anghel Saligny , Modernizare străzi în comuna Poiana Ilvei | - | 8,360 km  0% | S-a depus proiectul pentru finantare |
|  |  | Primarul comunei Poiana Ilvei | 2021-2024 | 7.044.354,55 lei, Anghel Saligny, Modernizare strada Valea Popii si strada Schitului si amenajare vale în comuna Poiana Ilvei | - | 1,110 km  0% | În procedura  de licitatie |
|  |  | Primarul comunei Rodna | 2019-2022 | 15.071.493,13 lei, PNDL, BL  “Modernizare drum comunal Rodna-Valea Vinului, în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud” | 15.071.493,13 | 9 km  100% | Finalizat |
|
| Primarul comunei Rodna | 2017-2022 | 7.897.312,76 lei, PNDR, BL  ”Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Rodna, judetul Bistrita-Nasaud” | 7.897.312,76 | 9,5 km  100% | Finalizat |
| Primarul comunei Runcu Salvei | 2019-2022 | 8.010150,93 lei, PNDR+ BL,  Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud, | 8.010150,93 | ”Drum forestier Valea Rebrei”  L drum= 4,8 km,  Drum forestier “Valea Alunişului”  drum= 7,413 km  100% | Finalizat |
|
| Primarul comunei Șieu-Măgheruș | 2021-2022 | 2.812.572,24 lei, PNDR,  Modernizare străzi loc. Arcalia | 3.108.272,92 | 100% | Finalizat |
| Primarul comunei Șieuț | 2019-2022 | 6.599.725 lei, PNDR+BL, 6.151 km  Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Șieuț | 6.269.739 | 6,151 km  95% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Telciu | 2020-2022 | 5.871.563,33 lei, PNDR,  Drum forestier în comuna Telciu, etapa II |  | 12,34 km pietruire  80% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Telciu | 2021-2022 | 6.147.285 lei, PNDR,  Drum forestier în comuna Telciu, etapa III |  | 12,1 km pietruire  20% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Telciu | 2021-2022 | 6.390.000 lei, PNDR,  Drum forestier în comuna Telciu, etapa IV |  | 10,82 km pietruire  25% | In curs de execuție |
| Primarul comunei  Telciu | 2021-2022 | 6.472.997,77 lei, PNDR,  Drum forestier în comuna Telciu, etapa V |  | 9,66 km  pietruire  23% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Tiha Bârgăului | 2018-2022 | 5.827.354,86 lei, PNDR ,  Reabilitare drumuri de exploatatie agricola în com. Tiha Bârgăului , | 2.529.862,78 | 8,806 km  43% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Tiha Bârgăului | 2019-2022 | 8.150.605,84 lei , PNDR,  Modernizare drumuri forestiere drumuri forestiere, etapa I | 7.217.865,46 | 6,603 km  88% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Tiha Bârgăului | 2019-2022 | 8.803.656,59 lei, PNDR,  Modernizare drumuri forestiere drumuri forestiere, etapa II | 8.365.859,03 | 100% | Finalizat |
| Primarul comunei Tiha Bârgăului | 2019-2022 | 8.710.790,20 lei, PNDR,  Modernizare drumuri forestiere drumuri forestiere, etapa III | 2.144.464,69 | 10,1 km  24% | In curs de execuție |
| Primarul comunei Tiha Bârgăului | 2018-2022 | 5.799.774,73 lei, PNDR, Modernizare drumuri comunale în comuna Tiha Bârgăului | 5.001.549,37 | 5,995 km  86% | In curs de execuție |
| **SC7** | Dezvoltarea unui sistem de transport urban de înaltă calitate prin susţinerea unui transport nepoluant, eficient .  -   Înființare Linia verde de transport cu autobuze hibride sau electrice | Primarul municipiul Bistrița | 2018 - 2022 | 17.000.000 lei, POR 2014-2020+BL  Înființare Linia verde de transport cu autobuze hibride sau electrice, în Municipiul Bistrița | 35.045.640 | 10 autobuze  67% | In curs de execuție |
| -Reglementări trafic și optimizare condiții parcare | Primarul Municipiului Bistrița | 2019-2022 | Reglementări trafic și optimizare condiții parcare în municipiul Bistrița | 566.291 | Amenajare strazi, trotuare, parcaje si alei în zona locuintelor sociale din ansamblul de locuinte Subcetate - etapa III /amenajare parcare S=3394 mp; | In curs de execuție |
| **SC8** | Întinerirea parcurilor auto cu autovehicule cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4 ale instituțiilor (trecerea la EURO 5) | I.S.U. | 2018-2022 | 1.698.368 lei, Buget MAI-IGSU | 1.698.368  100% | 1 autospecială de intervenție Renault, norma de poluare EURO 6 | Finalizat |
| I.S.U. | 2018-2022 | 958.219,30 lei, Buget MAI-IGSU | 958.219,30  100% | 1 autospecială salvare, norma de poluare EURO 6 | Finalizat |
| I.S.U. | 2018-2022 | 1.349.185,11 lei, Buget MAI-IGSU | 1.349.185,11  100% | 1 autospecială pirotehnică, norma de poluare EURO 6 | Finalizat |
| Primarul Comunei Măgura Ilvei | 2022-2024 | **568.227,26 lei, PNRR**  Asigurarea infrastructurii  de pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC (achiziţionarea unui microbuz electric şi staţie de reîncărcare electrică cu minim două puncze de reîncărcare) | - |  | Proiect depus pentru finanțare |
| **SC9** | Campanii de informare și conștientizare a cetățenilor, în special a copiilor și tinerilor cu privire la schimbările climatice, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă datorate utilizarii modalităților de transport sustenabile, prin: | APM Bistrița | 2021-2022 | Bugetul propriu APM |  | Au fost postate un număr de 44 materiale cu caracter ecologic/ informativ de specialitate pe pagina de Facebook a APM BN (Vinerea Verde)  100% | Finalizat |
| 1. Actiuni de marcare a evenimentelor ecologice din calendarul internațional -Săptămâna europeană a mobilității, 22 septembrie/ Ziua fără autoturism, Earth Hour, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua Mondială a Apei, Ziua Internațională a Zonelor Umede, Luna Pădurii, Ziua Pământului, Săptămâna Europeană pentru Reducerea Deșeurilor etc. | APM Bistrița | 2021-2022 | Bugetul propriu APM |  | - In perioada 11.2021-11.2022 s-au publicat un număr de 9 comunicate de presă cu caracter informativ de specialitate pe site-ul APM BN și mass media locală.  100% | Finalizat |
| Primarul Municipiului Bistrița | 2022 |  | 40.800  100% | 3 campanii:  ▪ Săptămâna europeană a mobilității;  ▪ Oscar, șarpele hoinar;  ▪Zilele mediului.  Activități:  ▪tur ciclist (130 participanți)  ▪promovare acțiuni pe rețele socializare;  ▪ ateliere dedicate design-ului sustenabil în scopul promovării conceptului de recycled art și upcycling, precum și pentru creșterea nivelului de conștientizarea importanței reciclării materialelor | Finalizat |
| 2. Implementarea de proiecte europene - Traffic Snake Game, HOTMAPS, Zero Carbon City; Our Buildings | APM Bistrița | 2021-2022 | 30940 lei  171360 lei  32130 lei  FE 85%  FN 15% |  | S-au organizat 12 sesiuni pentru educarea şi conștientizarea unui număr de 2107 elevi şi cadre didactice  din 24 școli din județul BN cu privire la existenţa ariilor naturale protejate vizate de proiectul SMIS 124398 şi la necesitatea conservării habitatelor şi speciilor protejate în acestea.  S-au organizat 12 întâlniri publice din cadrul proiectului cod SMIS 124398, în vederea conștientizării comunităților locale și a factorilor interesați din unitățile teritorial administrative pe suprafața cărora se suprapun ariile naturale protejate vizate de proiectul SMIS 124398, cu referire la importanța conservării speciilor şi habitatelor.  100% | Finalizat |
| Primarul municipiului Bistrița | 2022 |  |  | Activități:  ▪Traffic Snake Game (7 școli primare, 2200 elevi);  ▪pictură murală ce promovează elementele din natură, realizată de 20 elevi Lic. de arte ”Corneliu Baba”, pe gardul de 12 mp ce împrejmuiește Gradinita nr.12;  ▪servicii de mentenanță și analiză indicatori înregistrați de cei 18 senzori de monitorizare a calității aerului instalați în municipiul Bistrița (10 senzori de monitorizare calitate aer în apropierea căilor rutiere, respectiv 8 senzori de monitorizare calitate aer în clădiri aparținând unităților de învățământ/sedii administrative primărie);  ▪promovare acțiuni pe fb ”Bistrita renunta la plastic”;  ▪educație rutieră cu participarea a 100 elevi în colaborare cu ISJ BN; | Finalizat |
| 3. Cursuri de educație ecologică la Școala Verde | Primarul municipiului Bistrița | 2022 | Cursuri de educație ecologică la Școala Verde |  | În per. dec. 2021-30.11.2022 s-au organizat conferințe/seminarii online, pe teme de protectia mediului, în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabile derulate de primărie, respectiv întâlniri cu ONG locale. | Finalizat |
| APM Bistrita | 2018-2022 | Bugetul APM BN | Necuantificat | La 24 școli din județul Bistrița Năsăud s-a prezentat un material suport cu caracter de educativ in ceea ce privește Gestiunea deșeurilor și Colectarea selectivă în cadrul al campaniei “Curățăm România!”  100% | Finalizat |
| **3. Sector industrie** | | | | | | | |
| **SC10** | Campanii comune de control și monitorizare a activităților industriale din zonele rurale și implementarea de măsuri specifice pe tipuri de activitate pentru menținerea indicatorilor de calitate a aerului sub valorile limită | APM | 2018-2022  anual | Campanii de control și monitorizare |  | 1 campanie pe o instalație ce intra sub Directiva Seveso | Finalizat |
| Garda de Mediu BN | 2018-2022  anual | Control tematic protecția calității aerului | 100% | 1 campanie cu 12 controale (șantiere construcții, operatori salubrizare | Finalizat |
| **SC11** | Eficientizarea consumului de gaze naturale – industrie NFR 1A2a (ardere industrială) | DAN STEEL | 2018-2022 |  | - |  | Nerealizat, din cauza problemelor financiare ale operatorului economic |
| **SC12** | Măsuri de relocare/amplasare a unităților mici și medii de producție din Municipiul Bistrița în noile parcuri industriale din afara zonelor urbane | Primarul Municipiului Bistrița,  Agenți economici care vor solicita relocarea | 2018-2022 | Nu s-au cuantificat |  |  | 16 unități relocate |
| **SC13** | Înființarea unui Centru integrat de cercetare-inovare aplicată, în municipiul Bistrița , în domeniile: electro-mecanic, mase plastice, acumulatori şi baterii, trefilarea firelor la rece, turism, prelucrarea lemnului, agro-alimentar, industrii creative | Agenți economici care vor dori să participle,  Consiliul Județean | 2018-2022 | Nu s-au cuantificat | - | - | - |
| **4. Altele** | | | | | | | |
| **SC14** | Prevenirea și combaterea efectelor riscurilor naturale, prin: | Președintele Consiliului Județean  Primarii comunelor în care se vor identifica proiecte | 2018-2022 | Nu s-au cuantificat | - | - | - |
| ˗   Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de protecție împotriva eroziunii solurilor |  |  | - |  |  |  |
| -Prevenirea și combaterea efectelor riscurilor naturale: |  |  | - |  |  |  |
| **SC15** | Reconstrucția ecologică forestieră prin reîmpădurire pe terenuri degradate – perimetre de ameliorare | Primarul Municipiului Bistrita | 2020-2024 | 2.266.918,8 lei (472.274,75 euro), PNDR 2014-2020, măsura 15. „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”  Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor  - suprafaţa angajată de primărie în proiect este de 3.401,01 ha pădure, cu asigurarea unor zone de linişte pe 20,4% din suprafață - 695,16 ha, în care sunt permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreținerea culturilor și a semințișurilor până la realizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje si curățiri, precum și lucrări de reconstrucție ecologică, pe o perioadă de 5 ani. Valoarea compensatiilor este de 84.004,947 Euro/an. | 861.631,17 | Suprafața de liniște de 695,16 ha  38% | În curs de execuție |
| **SC16** | Implementarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 | Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei | PM a fost aprobat prin OM nr. 307/01.04.2019 Monitorizare permanentă timp de 5 ani de la aprobarea PM | 1.887.699 lei/an Bugetul propriu/ Finanțări nerambursabile |  | 66,19 ha |  |
|  |  | Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate  **ROSCI0101 Larion**  *(Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei - Ocolul Silvic Valea Ilvei)* |  | - | Nu s-a selectat un partener în vederea implementării măsurilor din planul de management |  |  |
|  |  | Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate  **ROSCI0051 Cușma**  *(Asociaţia Proprietarilor de Pădure Bistriţa Bîrgăului - Ocolul Silvic Bistriţa Bîrgăului)* |  | - | Nu s-a selectat un partener în vederea implementării măsurilor din planul de management |  |  |

1. **Concluzii**

Avînd în vedere următoarele documente:

* rapoartele anuale întocmite de Consiliul Județean Bistrița – Năsăud, în perioada 2019-2022, respectiv
* raportul nr. IVB/2898/07.02.2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița – Năsăud, pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.18/2020 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2019;
* Raportul nr. IIAB/2580/04.02.2021 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița- Năsăud, pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2021 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020;
* raportul nr.IVAa/508 din 10.01.2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Bistriţa- Năsăud, pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.18/2022 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2021;
* rapoartele anuale privind starea mediului în județul Bistrița – Năsăud (2018 – 2020) întocmite de APM Bistrița – Năsăud;
* rapoartele privind calitatea aerului în perioada 2018 – 2022 înregistrate la stația BN1 din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) rezultă următoarele concluzii:
* În condițiile implementării măsurilor din Scenariul de proiecție a Planului de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița-Năsăud, 2018-2022, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită anuale în ultimii 5 ani la nici un indicator, ca urmare nu se poate vorbi despre afectarea stării de sănătate a populației , de efecte asupra solului și vegetației cât și asupra ecosistemelor.
* Considerăm că modificarea termenului de realizare a unor măsuri din cadrul Planului de menţinere a calităţii aerului în județul Bistrița-Năsăud, măsuri aflate în curs de execuție, măsuri pentru care nu au fost identificate surse de finanțare (măsura cod SC13 și SC14) sau au intâmpinat probleme financiare în realizare (măsura cod SC11), nu va impacta asupra progreselor de menținere/reducere atât a emisiilor de poluanți cât și implicit asupra nivelului concentrației principalilor indicatori.

**Întocmit: Coordonator Comisia tehnică,**

**Consilier superior**

**Iulia-Silvia Strugariu**