|  |  |
| --- | --- |
| **Judeţul Vrancea** | **Se aprobă** |
| **Consiliul Judeţean** | **Preşedinte** |
| **Directia Achiziţii Publice si Monitorizare Contracte** | **Cătălin TOMA** |
| **Nr. 9636 /03.05.2023** |  |
|  |  |

**PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **COD CPV** | **Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordul cadru** | **Valoarea estimată a contractului de achizitie publica /acordului cadru(lei fara TVA)** | | **Sursa de**  **finantare** | **Procedura stabilita**  **/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie** | | **Data (luna) estimata pentru initierea procedurii** | | **Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achiiztie publica /acordului cadru** | | | | **Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, online, offline** | | | | | **Persoana responsabila cu aplicare procedurii de atribuire** | | | | | **Capitol bugetar** | | **Articol bugetar** | |
| **I.** |  | **CONTRACTE DE SERVICII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1.** |  | **Servicii de asistenta tehnica – Diriginte de santier-contracte multianuale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **1.1.** |  | **Servicii de asistenta tehnica – Diriginte de santier-contracte multianuale pentru lucrari de reabilitari , modernizari drumuri judetene, consolidari si reabilitari poduri, cladiri finantate de la bugetul local si bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. |  | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km; | 172.260,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | August 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 2 |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204P dintre localitatile Gugesti-Dragosloveni- Gura Calitei- Dealu Lung; | 900.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | August 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 3 |  | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205E dintre localitatile limita de judet Galati – Ciuslea -Rachitosu -E85(DN2); | 273.115,08 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | August 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 4 |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205 H dintre localitățile E85(DN2)-Domnești Târg-Domnești Sat-Pufești- Ciorani-Călimăneşti-Pădureni-E85(DN2); | 341.357,056 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | August 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 5 |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești și DJ 204D – Mândrești – DN 23; | 480.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | August 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 6 |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum judeţean 204 E dintre localităţile Mirceştii Noi-Ciuşlea-Stăjescu-Doaga-DN24; | 480.000,00 | | Fonduri Structurale nerambursabile | Procedura simplificata | | August 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| **2.** |  | **Servicii de proiectare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **2.1** |  | **Servicii de proiectare – Elaborare documentatii tehnice pentru : Studii de teren (topografic, hidrologic, geotehnic, trafic), Studii de fezabilitate/ Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru lucrari de reabilitari si modernizari drumuri judetene, consolidari si realilitari poduri finantate de la bugetul local sau bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **2.2**. |  | **Servicii de proiectare – Elaborare documentatii tehnice pentru: Proiecte tehnice de executie + Proiect autorizare lucrari de construire+Proiect organizare executie si Asistente tehnice din partea proiectantilor – P.T.E + P.A.C + P.O.E+A.T., pentru lucrari de modernizari drumuri judetene finantate prin POR 2021-2027** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Nu este cazul** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Alte contracte de servicii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Achizitii publice pentru servicii de proiectare contracte multianuale pentru lucrari de reabilitari, modernizari drumuri judetene, consolidari si reabilitari poduri: Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiecte de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E., Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – P.A.D., Proiecte tehnice de execuție – P.T.E., Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, Proiecte tehnice de execuție actualizate la data finalizării lucrărilor – As built, Documentații tehnice pentru obținerea Autorizației de gospodărire a apelor (dacă este cazul), Documentații pentru avize și acorduri pentru lucrări de modernizări drumuri județene şi poduri finanțate prin P.O.A.T. , PNI Anghel Saligny , Buget local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** |  | Servicii de laborator pentru verificarea tehnica a calitatii lucrarilor de modernizare si reabilitare la reteaua de drumuri judetene | 100.000,00 | Bugetul local | | Procedura simplificata | | | | | Mai 2023 | | August 2023 | | | | Online | | | | | | | |  | |  | |
| **II.** |  | **CONTRACTE LA PACHET PENTRU ELABORARE SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTARI DE LUCRARI-CONTRACTE MULTIANUALE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **II.1.** |  | **Achizitii publice pentru servicii de proiectare contracte multianuale pentru lucrari de reabilitari, modernizari drumuri judetene, consolidari si reabilitari poduri: Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiecte de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E., Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – P.A.D., Proiecte tehnice de execuție – P.T.E., Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, Proiecte tehnice de execuție actualizate la data finalizării lucrărilor – As built, Documentații tehnice pentru obținerea Autorizației de gospodărire a apelor (dacă este cazul), Documentații pentru avize și acorduri pentru lucrări de modernizări drumuri județene şi poduri finanțate prin P.O.A.T. , PNI Anghel Saligny , Buget local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. |  | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km; | 876.300,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 2. |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204P dintre localitatile Gugesti-Dragosloveni- Gura Calitei- Dealu Lung; | 6.200.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 3. |  | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205E dintre localitatile limita de judet Galati – Ciuslea -Rachitosu -E85(DN2); | 1.354.926,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 4. |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205 H dintre localitățile E85(DN2)-Domnești Târg-Domnești Sat-Pufești- Ciorani-Călimăneşti-Pădureni-E85(DN2); | 1,645.785,28 | | Bugetul local si bugetul de stat | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 5. |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești și DJ 204D – Mândrești – DN 23; | 3.300.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 6. |  | Lucrari de consolidare necesare pentru refacerea conditiilor de circulatie pe DJ 205 L intre km 0+000 - km 5+700 in comuna Vrîncioaia, judetul Vrancea | 1.500.690,43 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 7. |  | Pod din beton armat pe DJ 205B peste râul Sușița, localitatea Satul Nou, oraș Panciu, km 49+870 | 270.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | August 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 8. |  | Pod din beton armat pe DJ 204D peste raul Putna, comuna Suraia, km 7+155 | 270.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Martie 2023 | | Iunie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 9. |  | Pod din beton armat pe DJ 205E peste paraul Susita, comuna Campuri, km 64+950 | 270.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Martie 2023 | | Iunie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
| 10. |  | Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistorești, km 3+994 | 220.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Martie 2023 | | Iunie 2023 | | | | Online | | | | | Anghel Ancuta | | | | |  | |  | |
| 11. |  | Pod din beton armat pe DJ 204 B, peste raul Ramnicu Sarat, comuna Tataranu, km 19+250 | 270.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Martie 2023 | | Iunie 2023 | | | | Online | | | | | Hărăbor Valentina | | | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.2** | **Achizitii publice pentru servicii de proiectare contracte multianuale pentru lucrari de reabilitari, modernizari drumuri judetene, consolidari si reabilitari poduri: Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C., Proiecte de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E., Proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare – P.A.D., Proiecte tehnice de execuție – P.T.E., Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, Proiecte tehnice de execuție actualizate la data finalizării lucrărilor – As built, Documentații tehnice pentru obținerea Autorizației de gospodărire a apelor (dacă este cazul), Documentații pentru avize și acorduri şi execuţie de lucrări pentru modernizări drumuri județene şi poduri finanțate din Buget local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** |  | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L - peste paraul Dragomira comuna Soveja; | 3.432.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **2** |  | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H peste paraul Valea Boului comuna Paunesti; | 4.576.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **3** |  | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 202F, peste paraul Slimnic, sat Bogza, comuna Sihlea, km 11+700; | 1.976.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **4** |  | Lucrari de adaptare a documentatiei tehnice existente la situatia din teren aferente obiectivului de investitii: “Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul judetean dintre localitatile: limita judet Buzau-Voetin-Sihlea-Obrejita-Timboiesti-Bordesti, cu conectivitate directa la reteaua TEN -T” | 5.550.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Martie 2023 | | Iulie 2023 | | | | Online | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **5** |  | Lucrari de consolidare necesare pentru refacerea conditiilor de circulatie pe DJ 205M, Naruja-Nistoresti, km.0+000-km.15+200 | 45.600.000,00 | | Bugetul local | Licitatie deschisa | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | | | |  | | |  | |  | |
| **6** |  | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste paraul Naruja,comuna Naruja, Km 7+800; | 5.614.320,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Martie 2023 | | Iunie 2023 | | | | Online | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |
| **II.3** | **Achizitii publice pentru contracte multianuale: Executie de lucrari pentru lucrari de reabilitari, modernizari drumuri judetene, consolidari si reabilitari poduri finantate de la bugetul local, bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** |  | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km; | 23.908.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **2** |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204P dintre localitatile Gugesti-Dragosloveni- Gura Calitei- Dealu Lung; | 211.369.920,31 | | Bugetul local | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **3** |  | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205E dintre localitatile limita de judet Galati – Ciuslea -Rachitosu -E85(DN2); | 29.052.850,29 | | Bugetul local si bugetul de stat | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **4** |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205 H dintre localitățile E85(DN2)-Domnești Târg-Domnești Sat-Pufești- Ciorani-Călimăneşti-Pădureni-E85(DN2); | 47.805.900,49 | | Bugetul local si bugetul de stat | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **5** |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești și DJ 204D – Mândrești – DN 23; | 96.797.817,56 | | Bugetul local | Licitatie deschisa | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **6** |  | Lucrari de consolidare necesare pentru refacerea conditiilor de circulatie pe DJ 205 L intre km 0+000 - km 5+700 in comuna Vrîncioaia, judetul Vrancea | 30.466.110,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Septembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **7** |  | Lucrari de consolidare necesare pentru refacerea conditiilor de circulatie pe DJ 205M, Naruja-Nistoresti, km.0+000-km.15+200 | 45.600.000,00 | | Bugetul local | Licitatie deschisa | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **8** |  | Pod din beton armat pe DJ 204D peste raul Putna, comuna Suraia, km 7+155 | 21.027.200,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **9** |  | Pod din beton armat pe DJ 205E peste paraul Susita, comuna Campuri, km 64+950 | 23.800.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **10** |  | Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistorești, km 3+994 | 13.027.200,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **11** |  | Pod din beton armat pe DJ 204 B, peste raul Ramnicu Sarat, comuna Tataranu, km 19+250 | 15.200.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **12** |  | Pod din beton armat pe DJ 205B peste râul Sușița, localitatea Satul Nou, oraș Panciu, km 49+870 | 23.475.000,00 | | Bugetul local | Procedura simplificata | | Iulie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **III.** | **CONTRACTE DE LUCRĂRI-CONTRACTE MULTIANUALE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.1** | **Contracte de lucrari pentru Lucrari de modernizari la drumuri judetene finantate in cadrul POR 2021-2027** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** |  | Modernizare infrastructură rutieră de drum judeţean 204 E dintre localităţile Mirceştii Noi-Ciuşlea-Stăjescu-Doaga-DN24; | 90.306.457,01 | | Fonduri Structurale nerambursabile | | Procedura simplificata | | Iunie 2023 | | Noiembrie 2023 | | | | | Online | | | | | |  | | |  | |  | |
| **III.2** | **Contracte de lucrari –Acord cadru- pentru Lucrari de intretinere curenta, intretinere periodica, reparatii curente, la drumuri judetene si consolidari, reabilitari la poduri pe reteaua de drumuri judetene, precum si lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene care au fost afectate de calamitati finantate dela bugetul local sau bugetul de stat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara, intretinere periodica, reparatii curente la reteaua de drumuri judetene  si poduri pe durata a 48 de luni calendaristice | 22.500.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | | Procedura simplificata | | Mai 2023 | | Octombrie 2023 | | | | Online | | | | |  | | | | |  | |  | |
| **III.3.** | **Contracte de lucrari și servicii –Acord cadru- pentru combaterea poleiului si deszapezire finantate de la bugetul local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Combaterea poleiului si deszapezire pe reteaua de drumuri judetene aflate in administratrarea Consiliului Județean Vrancea pe durata a 36 de luni calendaristice (iarna 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | Servicii pentru combaterea poleiului si deszapezire pe reteaua de drumuri judetene aflate in administratrarea Consiliului Județean Vrancea pe durata a 36 de luni calendaristice (iarna 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026) Lot II – Zona Sud; | 12.967.381,53 | | Bugetul local si bugetul de stat | | Licitație deschisă | | Aprilie 2023 | | | Octombrie 2023 | | | | | | Online | | | | |  | |  | |  | |
| III.4 | **Contracte de lucrari și servicii –Acord cadru- pentru** **siguranța (semnalizarea) circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene a județului Vrancea** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Lucrări şi servicii pentru siguranța (semnalizarea) circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene a județului Vrancea pe durata a 48 de luni calendaristice | 6.000.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | | Licitație deschisă | | Iunie 2023 | | | Noiembrie 2023 | | | | | | Online | | | | |  | |  | |  | |
| III.5 | **Contracte de lucrari și servicii –Acord cadru- pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri judeţene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundaţii, cutremure etc.) pe durata a 48 de luni calendaristice”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri judeţene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundaţii, cutremure etc.) pe durata a 48 de luni calendaristice” | 45.500.000,00 | | Bugetul local si bugetul de stat | | Licitație deschisă | | Iunie 2023 | | | Noiembrie 2023 | | | | | | Online | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Tipul şi obiectul contractului / acordului – cadru** | **Cod CPV** | **Valoarea estimată a contractului sectorial/ acordului-cadru (Lei fara TVA)** | **Sursa de finanţare** | **Procedura stabilită/ instrumente specifice**  **pentru derularea procesului de achiziţie** | | **Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii** | | **Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru** | | **Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire** | | **Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire** | | **Capitol bugetar** | | **Articol bugetar** | |
| **CONTRACTE DE SERVICII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Servicii de pază şi intervenţie la imobilele CJ Vrancea si SMID paza agenti | 79713000-5 | 900.000 crang  150.000 bazin  2.500.000 cj  1.000.000 Smid  600.000 cmz | Buget local | Licitatie deschisa | | Tr.I.2023 | | Tr.II.2023 | | online | | Anghel Ancuta | |  | |  | |
|  | Servicii de pază sistem supraveghere SMID | 79711000-1 | 300.000 | Buget local | Licitatie deschisa | | Tr.I.2023 | | Tr.II.2023 | | online | |  | |  | |  | |
| **2** | Servicii de curăţenie | 90910000-9 | 93.000 crang  198.578 bazin  350.000 cj  120.000 cmz | Buget local | Procedură simplificată | | Tr.I.2023 | | Tr.II.2023 | | online | | Puiu Irina | |  | |  | |
| **3** | Delegarea a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret, Judetul Vrancea | 90533000-2  90500000-2  90513200-8 | 101.998.176,00 | Buget local | Licitatie deschisa | | Martie 2023 | | Decembrie 2023 | | Online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **4** | Studiu de trafic și mobilitate pentru transportul rutier public de persoane prin curse regulate în județul Vrancea pentru perioada 2023-2027 | 63712710-3  71335000-5  79311000-7 | 294.117,65 | Buget local | Procedură simplificată | | Februarie 2023 | | Mai 2023 | | Online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **6** | Servicii de elaborare a studiilor tehnice pentru reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Vrancea | 79311000-7 | 1.500.000 | Buget local | Procedură simplificată | | aprilie 2023 | | Mai 2023 | | Online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **7** | Servicii furnizare energie electrica | 65310000-9 | 300.000 crang | Buget local | Procedură simplificată | | Ianuarie 2023 | | Mai 2023 | | Online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **9** | Achizitie servicii mentenanta SMID |  | 150.000,00 | Buget local | Procedură simplificată | | Februarie 2023 | | Februarie 2023 | | Online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **10** | Achizitia serviciilor de eliminare a deseurilor de pe amplasamentul celulei 2 a CMID Haret | 90513100-7 | 27.005.077,00 | Buget local | Licitatie deschisa | | Februarie 2023 | | Aprilie 2023 | | Online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **13** | Servicii sistem de bikesharing in zona Crang | 34430000-0 | 2.450.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.I.2023 | | Tr.II.2023 | | Online | |  | |  | |  | |
| **14** | ,,Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în Stațiunea Soveja” | 71319000-7 | 660.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.I.2023 | | Tr.II.2023 | | Online | |  | |  | |  | |
| **15** | „Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Maior Gh. Sava nr.4B” | 45454100-5 | 6.395.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.II. 2023 | | Tr.IV.2023 | | Online | |  | |  | |  | |
| **16** | Elaborare documentatii tehnico-economice, SF, PT,PUZ, avize, studii, asistenta tehnica pentru obiectivul ,,Amenajare peisagistica RoMandria” | 71241000-7 | 600.000 | Buget local | | Procedura simplificata | | Tr.II. 2023 | | Tr.IV.2023 | | Online | |  | |  | |  | |
| **CONTRACTE DE FURNIZARE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Autospeciala 4X4 de prima interventie misiuni protectie civila cu dotare specifica | 34113100-3 | 500.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.I.2023 | | Tr.IV.2023 | | online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **2** | Detector portabil agenti chimici(Spectrometru de masa portabil) | 38431200-7 | 700.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.I.2023 | | Tr.IV.2023 | | online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **3** | Motopompe transportabile de mare capacitate NOVUS 2000 PSI- 5 buc | 42122000-0 | 500.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.I.2023 | | Tr.IV.2023 | | online | | Hărăbor Valentina | |  | |  | |
| **4** | Autoturisme CMZ si STPS | 302130000-5 | 245.000 | Buget local | Procedura simplificata | | Tr.I.2023 | | Tr.IV.2023 | | online | |  | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Directia Achizitii Publice si Monitorizare Contracte**  **Director executiv,**  **Hărăbor Valentina** | **Direcția Economică**  **Director executiv,**  **Diță Dumitru** |
| **Întocmit,**  **Grădeanu Adina** | |

**ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Obiectul achiziției directe** | **Cod CPV** | **Valoare estimata (lei fără TVA)** | **Sursa de finanțare** | **Data (luna) estimata pentru inițierea procedurii** | **Data estimata pentru finalizare** | **Capitol bugetar** | **Articol bugetar** |
| **I.** | **CONTRACTE DE SERVICII** | | | | | |  |  |
| **1.** | **Servicii de asistenta tehnica – Diriginte de santier-contracte multianuale** | | | | | |  |  |
| **1.1.** | **Servicii de asistenta tehnica – Diriginte de santier- pentru lucrari de reabilitari , modernizari drumuri judetene, consolidari si reabilitari poduri finantate de la bugetul local** | | | | | |  |  |
| 1. 1 | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204P dintre localitatile Gugesti-Dragosloveni- Gura Calitei- Dealu Lung; | 71356200-0  71520000-9 | 900.000,00 | Bugetul local | Iulie 2023 | Noiembrie 2023 |  |  |
| 1. 2 | Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 205E dintre localitatile limita de judet Galati – Ciuslea -Rachitosu -E85(DN2); | 71356200-0  71520000-9 | 273.115,08 | Bugetul local | Iulie 2023 | Noiembrie 2023 |  |  |
| 1. 3 | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205 H dintre localitățile E85(DN2)-Domnești Târg-Domnești Sat-Pufești- Ciorani-Călimăneşti-Pădureni-E85(DN2); | 71356200-0  71520000-9 | 341.357,06 | Bugetul local | Iulie 2023 | Noiembrie 2023 |  |  |
| 1. 4 | Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești și DJ 204D – Mândrești – DN 23; | 71356200-0  71520000-9 | 480.000,00 | Bugetul local | Iulie 2023 | Noiembrie 2023 |  |  |
| 1. 5 | Pod din beton armat pe DJ 204D peste raul Putna, comuna Suraia, km 7+155 | 71356200-0  71520000-9 | 27.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 6 | Pod din beton armat pe DJ 205E peste paraul Susita, comuna Campuri, km 64+950 | 71311100-2  71356200-0  71520000-9 | 27.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 7 | Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistorești, km 3+994 | 71356200-0 | 27.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 8 | Pod din beton armat pe DJ 204 B, peste raul Ramnicu Sarat, comuna Tataranu, km 19+250 | 71356200-0 | 27.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 9 | Pod din beton armat pe DJ 205B peste râul Sușița, localitatea Satul Nou, oraș Panciu, km 49+870 | 71520000-9 | 27.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 10 | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L - peste paraul Dragomira comuna Soveja; | 71520000-9 | 25.122,74 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 11 | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H peste paraul Valea Boului comuna Paunesti; | 71520000-9 | 15.788,03 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 12 | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste paraul Naruja,comuna Naruja, Km 7+800; | 71520000-9 | 37.980,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 13 | Reabilitare pod din beton armat pe DJ 202F, peste paraul Slimnic, sat Bogza, comuna Sihlea, km 11+700; | 71520000-9 | 25.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |
| 1. 14 | „Lucrări de adaptare a documentației tehnice existente la situația reală din teren aferente obiectivului de investiție: ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km.24+400’’ |  | 67.948,30 | Bugetul local | Aprilie 2023 | Mai 2023 |  |  |
| **2.** | **Contracte de servicii privind verificarea tehnica de specialitate prin verificatori atestati** | | | | | |  |  |
| 1 | Pod din beton armat pe DJ 204D peste raul Putna, comuna Suraia, km 7+155 | 71328000-3 | 47.000,00 | Bugetul local | Aprilie 2023 | Aprilie 2023 |  |  |
| 2 | Pod din beton armat pe DJ 205E peste paraul Susita, comuna Campuri, km 64+950 | 71328000-3 | 47.000,00 | Bugetul local | Aprilie 2023 | Aprilie 2023 |  |  |
| 3 | Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistorești, km 3+994 | 71328000-3 | 25.210,08 | Bugetul local | Aprilie 2023 | Aprilie 2023 |  |  |
| 4 | Pod din beton armat pe DJ 204 B, peste raul Ramnicu Sarat, comuna Tataranu, km 19+250 | 71328000-3 | 47.000,00 | Bugetul local | Aprilie 2023 | Aprilie 2023 |  |  |
| 5 | Pod din beton armat pe DJ 205B peste râul Sușița, localitatea Satul Nou, oraș Panciu, km 49+870 | 71328000-3 | 47.000,00 | Bugetul local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Tipul şi obiectul contractului / acordului – cadru** | **Cod CPV** | **Valoarea estimată a contractului sectorial/ acordului-cadru (Lei fara TVA)** | **Sursa de finanţare** | **Data estimată pentru începerea procedurii** | **Data estimată pentru finalizarea procedurii** | **Capitol bugetar** | **Articol bugetar** |
|  | **LUCRARI** | | | | | |  |  |
| 1. | Lucrari refacere marcaje pietonale, rutiere, escavari Crang | 44100000-1  14210000-6 | 35.000 | Buget local | TR.I.2023 | TR.III.2023 |  |  |
| 2. | Lucrari de proiectare si executie cu bransament pentru obiectivele de investitii din patrimoniul CJ Vrancea | 45232150-8  45300000-0 | 120.000 | Buget local | TR.I.2023 | TR.III.2023 |  |  |
|  | **SERVICII** | | | | | |  |  |
| 1 | Servicii de reparare şi întreţine computere, periferice informatice si faxuri | 50312000-5  50314000-9 | 50.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 2 | Servicii de livrare corespondenta | 64110000-0 | 40.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 3 | Servicii de imprimare documente si management echipamente de imprimare | 79521000-2  50313200-4 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 4 | Întreţinere, igienizare, dezinfectare şi reparaţii, instalare aer condiţionat | 50000000-5 | 62.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 5 | Servicii de întreţinere şi reparare bariere de acces parcare | 50710000-5 | 30.000 crang  15.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 6 | Servicii spălat autoturisme | 50112300-6 | 15.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 7 | Servicii de legat şi arhivat documente | 79995100-6 | 70.000 cj  15.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 8. | Documentaţie cărţi funciare imobile /drumuri | 71354300-7 | 260.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 9. | Servicii reevaluare clădiri patrimoniu CJ | 79419000-4 | 100.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 10 | Servicii de dezinfectie, dezinsecție și deratizare | 90921000-1  90923000-3 | 60.000 crang  35.000 bazin  42.000 cj  8.500 SMID | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 11 | Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor si autovehicule SMID | 50100000-6 | 90.000 cj  600.000 SMID | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 12 | Servicii silvice fond forestier 27,6 ha-Marasesti | 79713000-5 | 6.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 13 | Servicii de amenajament silvic, studiu de evaluare adecvata si raport de mediu, aviz mediu -27,6 ha Marasesti | 77200000-2 | 30.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 14 | Servicii de Întreţinere ascensor/platforma dizabilitati | 50750000-7 | 12.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 15 | Servicii de consultannta PSI si SSM | 71317000-3  71317100-4 | 20.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 16 | Servicii de întreţinere, revizie, reparații sistem audio-video/ sisteme supraveghere/antiefractie/control acces | 50342000-4  50343000-1  35120000-1 | 14.000 bazin  5.000 cj  31.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 17 | Servicii de inspecţie a utilajelor( RSVTI) | 71631000-0 | 6.000 crang  7.000 bazin  6.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 18 | Servicii de întreţinere şi reparare, modernizare echipamente/instalatii stingere incendii (sistem alarmare si detectie incendiu, hidranti) | 50413200-5 | 15.000 bazin  60.000 cj  4.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 19 | Elaborare documentatii- DALI, PT, avize, acorduri, autorizatii, consultanta pentru imobil - Secţia Reumatologie, corp C3, C4, C5, C6 | 71319000-7 | 200.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 20 | Actualizare expertiză tehnică, DALI, audit energetic, avize, acorduri, autorizații – Palat administrativ, Corp A +C | 71241000-7 | 270.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 21 | Reabilitarea, modernizarea si dotarea obiectivului - Policlinica stomatologică, str. Vamii, nr. 1, Focsani. | 71319000-7 | 200.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 22 | Elaborare documentații – SF, studii, avize, acorduri, autorizații, consultanță – construire locuințe colective destinate închirierii pentru specialiștii din sănătate – ANL, str. Calea Moldovei, nr.57 | 71319000-7 | 160.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 23 | “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52” mun. Focșani, jud. Vrancea” | 45454100-5 | 50.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 24 | “Consolidare și restaurare Casa Memoriala ,, Al. Vlahuta, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, Vrancea, COD VN-II-m-B-06618” | 45454100-5 | 200.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 25 | „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- , municipiul Focşani, str. Cuza-Voda, nr.61 | 45454100-5 | 150.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 26 | „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Complex Sportiv- , municipiul Focşani, str. Aleea Stadionului, nr.2. | 45454100-5 | 150.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 27 | Expertiza tehnica a patrimoniu CJ | 71241000-7 | 260.000 | Buget local | TR.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 28 | Servicii închiriere căsuță poștala | 64115000-5 | 500 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 29 | Servicii întreţinere program informatic legislativ(LEX) si program informatic patrimoniu | 5080000-3  71356300-1 | 15.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 30 | Servicii de analiză microbiologică a apei din bazine si CMZ | 85111820-4 | 12.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 31 | Servicii de colectare deșeuri periculoase | 90520000-8 | 12.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 32 | Servicii medicale de prim ajutor | 85142000-6 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 33 | Servicii mentenanță pentru echipamente de  climatizare și filtrare aer | 71356200-2 | 80.000 bazin  100.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 34 | Servicii de imprimare și personalizare | 22462000-6 | 16.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 35 | Servicii mentenantă case de marcat | 71356200-2 | 5.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 36 | Servicii de mentenanță echipamente filtrare apă | 71356200-2 | 80.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 37 | Servicii fochist autorizat | 50720000-8 | 43.200 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 38 | Servicii reparații în regim de urgența | 45453000-7 | 45.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 39 | Servicii de revizie periodica pentru utilaj multifunctional din dotare Crang | 71631200-2 | 10.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 40 | Sistem de securitate si supraveghere video si sistem de iluminat public | 50342000-4  50343000-1 | 150.000 crang | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 41 | Servicii verificare,intretinere echipament CBRN | 50433000-9 | 25.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 42 | Servicii de mentenanta la statia de epurare componenta a CMID Haret | 71356200-0 | 15.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 43 | Servicii pentru determinari noxe in aer la depozitele urbane inchise din Adjud, Haret si Golesti | 90731400-4 | 25.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 44 | Servicii pentru determinarea calitatii levigatului, calitatea apei subterane la depozitele din Adjud, Haret si Golesti | 90731400-4 | 35.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 45 | Servicii de campanii de constientizare -5 campanii-Plan mentinere a calitatii aerului 2019-2023 | 79341400-0 | 60.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 46 | Plan de mentinere a calitatii aerului (actualizare) | 79311100-8 | 130.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 47 | Servicii de transport igloo-uri si containere deseuri municipale 1100ltr. De la CMID Haret in cele 5 orase/municipii ale jud. Vrancea | 60000000-8 | 300.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 48 | Servicii monitorizare sau masurare a poluarii | 90731400-4 | 55.000 | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 49 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | 21.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 50 | Servicii de găzduire și mentenanță website [www.cjvrancea.ro](http://www.cjvrancea.ro) | 72610000-9 | 20.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 51 | Servicii promovare web și Facebook | 79342200-5 | 50.450 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 52 | Servicii de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare | 79400000-8 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 53 | Diverse servicii de intretinere si reparatii | 50800000-3 | 200.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 54 | Servicii telefonie fixa mobila, fixa si internet, office 365 | 64212000-5  64210000-1 | 6000 crang  150.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 55 | Servicii de inspectie tehnica periodica | 71631200-2 | 10.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 56 | Servicii de formare profesionala | 80530000-8 | 200.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 57 | Servicii legislative/Abonamente Monitor Oficial | 75111200-9 | 2.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 58 | Servicii de mentenanta a echipamentelor electrice | 50116100-2  50532300-6 | 80.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 59 | Servicii monitorizare mass-media | 92400000-5 | 12.610 | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 60 | Servicii consultanta scriere si implementare proiecte | 72600000-6 | 600.000 | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 61 | Servicii salubritate | 90511200-4 | 40.000 crang | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 62 | Servicii de intretinere si reparare grup pompare ape pluviale | 44411000-4  44115210-4 | 30.000 crang | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 63 | Servicii de certificare a semnaturii electronice | 79132100-9 | 30.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 64 | Servicii toaletari arbori | 77211400-6 | 25.000 crang | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 65 | Servicii de inchiriere ambulanta cu cadru medical, pentru asistenta medicala de urgenta | 85143000-3 | 20.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 66 | Servicii publicitate (presa locala, anunturi, mesaje, comunicate, promovare online, TV si radio ) | 79341000-6 | 156.350 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 67 | Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale | 50720000-8 | 22.228,58 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 68 | Servicii productie video, promovare la TV si radio | 92111250-9  79961000-8 | 73.530 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 69 | Servicii verificare, reincarcare si reparare stingatoare incendiu | 50413200-5 | 5000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 70 | Servicii verificare cazane, boilere, compresoare | 71631000-0 | 5.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 71 | Servicii digitizare imobile si scanare 3D | 79999100-4 | 50.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 72 | Servicii de furnizare si inlocuire material filtrant | 14211100-4 | 95.500 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.III.2023 |  |  |
| 73 | Servicii de igienizare paduri | 77200000-2  77230000-1 | 134.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 74 | Servicii de proiectare, retehnologizare statie hidrofor, statie de clorinare, autorizatie SGA | 71319000-7  79314000-8  71335000-5 | 134.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 75 | Servicii de expertiza , studiu fezabilitate, studio geo-tehnic, studiu topografic Loc joaca Crang Petresti | 71335000-5  71319000-7  79314000-8 | 160.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 76 | Servicii de expertiza , studiu fezabilitate, proiectare tehnica pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare adapost pentru animale in comuna Vizantea-Livezi”. | 71335000-5  71319000-7  79314000-8 | 300.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 77 | Servicii de laborator pentru verificarea tehnica a calitatii lucrarilor de modernizare si reabilitare la reteaua de drumuri judetene | 71328000-3 | 135.000 | Buget local | Martie 2023 | Mai 2023 |  |  |
| 78 | Asigurari imobile/RCA,Casco autovehicule/non-viata | 66513200-1  66516000-0 | 40.000 crang  70.000 cj  150.000 cj  16.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 79 | Servicii organizare eveniment 9 mai – Ziua Europei | 79952000-2 | 8.403 | Buget local | Tr. II 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 80 | Servicii organizare eveniment 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului | 79952000-2 | 84.040 | Buget local | Tr. II 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 81 | Servicii organizare eveniment  ”Vrancea eroică” | 79952100-3 | 8.403 | Buget local | Tr. III 2023 | Tr. III 2023 |  |  |
| 82 | Servicii organizare eveniment Cupa Copiilor Rikora RoadBike Trophy – concurs de șosea pentru copii, etapa de cupă națională | 79952000-2 | 6.302 | Buget local | Tr. II 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 83 | Servicii organizare eveniment XCM Trophy CG – concurs de MTB, etapa de cupă națională | 79952000-2 | 6.302 | Buget local | Tr. III 2023 | Tr. III 2023 |  |  |
| 84 | Servicii organizare eveniment Drumul mausoleelor pe motocicletă | 79952000-2 | 4.201 | Buget local | Tr. III 2023 | Tr. III 2023 |  |  |
| 85 | Servicii organizare eveniment Etapa Regională Est-Enduro Cross, ediția a V-a | 79952000-2 | 8.403 | Buget local | Tr. III 2023 | Tr. III 2023 |  |  |
| 86 | Servicii de auditare financiara | 79212100-4 | 10.000 | Buget local | Tr. I 2023 | Tr. III 2023 |  |  |
| 87 | Servicii de cazare hoteliera | 55110000-4 | 50.000 | Buget local | Tr. I 2023 | Tr. III 2023 |  |  |
| 88 | Servicii medicale de testare |  | 20.000 | Buget local | Tr. I 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 89 | Servicii catering | 55520000-1 | 20.000 | Buget local | Tr. I 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 90 | Servicii de divertisment | 79952000-2 | 5.000 | Buget local | Tr. I 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 91 | Servicii de elaborare de studii (studiu de solutii) | 79311100-8 | 10.000 | Buget local | Tr. I 2023 | Tr. II 2023 |  |  |
| 92 | Servicii de expertiza si studiu geo-tehnic pentru pod din beton armat DJ 204D | 71319000-7 | 40.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 93 | Servicii de tiparire (carti tiparite) | 22110000-4 | 160.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 94 | Servicii transport persoane | 60130000-8 | 10.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 95 | Servicii furnizare si inlocuire material filtrant | 14212210-5 | 80.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 96 | Servicii de mentenanta autorizata | 71356200-0 | 10.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 97 | Servicii de transport si montaj | 60100000-9  45255400-3 | 25.000 crang | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 98 | Servicii demontare, montare, echilibrare pneuri | 50116500-6 | 6.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 99 | Servicii de reparare si intretinere servere | 50312000-5 | 30.000cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| **FURNIZARE** | | | | | | | | |
| 1 | Rechizite (hârtie, papetarie, accesorii de birou) | 30197644-2  3192700-8  3192000-1 | 5.000 crang  5.000 bazin  100.000 cj  73.380 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 2 | Accesorii IT (tastaturi, mouse, monitoare, cabluri, hard disc portabil, memory stick etc) | 3192113-6  30237400-3  30233100-2 | 30.000 cj  30.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 3 | Piese şi subansamble pentru computere, imprimante, faxuri, etc | 30237000-9  30125000-1 | 30.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 4 | Apă plată-dozator | 15981100-9 | 25.000 bazin  50.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 5 | Pneuri autovehicule | 34351100-3 | 30.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 6 | Imprimate la comandă | 22458000-5 | 20.000 crang  8.000 bazin  30.000 cj  20.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 7 | Flori/aranjamente florale si coroane | 03121210-0 | 100.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 8 | Diverse articole de feronerie pentru reparatii curente | 44316510-6  44100000-1 | 10.000 crang  10.000 bazin  10.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 9 | Materiale de întreţinere şi reparaţii instalaţii sanitare | 44411000-4 | 20.000 crang  35.000 bazin  30.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 10 | Materiale de întreţinere şi reparaţii imobile | 44110000-4 | 60.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 11 | Consumabile IT (Cartuşe, tonere pt. imprimante si faxuri) | 30237400-3  30233100-2 | 50.000  49.750 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 12 | Surse de alimentare (UPC-uri) | 31682530-4 | 10.000  22.500 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 13 | Piese, materiale şi accesorii auto, utilaje | 34300000-0 | 60.000 cj  17.220 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 14 | Materiale PSI (furtune, hidranți,stingătoare ,  lămpi exit, indicatoare de securitate si de informare generala, etc.) | 44482000-2 | 5.000 cj  5.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 15 | Mobilier (fisete,corpuri mobile,scaune, etc.) | 39130000-2 | 15.000 bazin  270.000 cj  99.200 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 16 | Echipamente periferice telefonie fixă și mobilă | 32550000-3 | 50.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 17 | Aparate aer condiționat | 39717200-3 | 120.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 18 | Unelte și scule de lucru (schele, scule electrice, scule de mana, telemetru, scule cu motor) | 44511000-5  38424000-3 | 25.000 crang  25.000 bazin  30.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 19 | Carti si publicatii, abonamente presa | 22200000-2 | 5.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 20 | Aparatura electronica de calcul (calculatoare, laptopuri, tablete, imprimante, imprimante multifunctionale, laminator, aparat indosariat) | 30213100-6 | 60.000 isu  75.000 cj  54.500 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 21 | Timbre poștale | 22410000-7 | 9.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 22 | Aparatura audio /video/foto /tv, lanterne, trepied, reportofon | 31710000-6 | 25.000  3.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 23 | Furnizare materiale de reprezentare (cupe, medalii, diplome, rucsaci echipati, pompe, tevi, casti de ptotectie, centuri de pozitionare, costum protectie,etc) și asigurare logistica (apa plata, hirtie ,ecusoane, pliante, PMCA) | 39162200-7  39294100-0 | 87.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 24 | Cabina paza 2 buc | 44211110-6 | 40.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 25 | Generator curent pornire automata 4 buc | 31122000-7 | 72.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 26 | Camera termografica pentru pompieri - 3buc | 38430000-8 | 30.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 27 | Produse de curăţenie | 39831240-0 | 3.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 28 | Consumabile echipamente tratare aer, apă bazin | 42514310-8  31515000-9  43324100-1 | 50.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 29 | Materiale și echipament sportiv/didactice | 37400002-2 | 20.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 30 | Produse de tratare apă bazin | 24962000-5 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 31 | Produse și materiale necesare organizării de competiții | 39294100-0 | 10.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 32 | Produse amenajare spațiu verde | 77310000-6 | 50.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 33 | Produse de testarea calității apei din bazine | **33696500-0** | 5.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 34 | Sistem de control acces | 42961100-1 | 20.000 bazin | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 35 | Ferestre, usi și articole conexe | 44221000-5 | 20.000 bazin  20.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 36 | [**Camere video de securitate**](http://www.123coduri.ro/cauta-in-baza-de-date-coduri-cpv.php?vcodg1=35&vcodg2=351&vcodg3=3512&vcodg4=35125&vcodcpv=35125300-2#S35125300-2E) **interior/exterior** | **35125300-2** | 5.000 bazin  50.000 isu | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 37 | Diverse piese de schimb | **34913000-1** | 80.000 bazin  80.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 38 | Container magazie scule | 44613000-0 | 43.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 39 | Expertiza tehnica put forat, sursa apa | 71800000-6 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 40 | Materiale pentru lucrari de intretinere (seminte gazon, vopsele-lacuri-diluanti, erbicide-insecticide, masti si filtre vapori substante organice,irigare gazon) | 03117200-6  44800000-8  24453000-4  358140003  **77211400-6** | 20.000 crang | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 41 | Carduri nominale pentru vouchere vacanta | 79823000-9 | 1.700 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 42 | Furnizare de produse steaguri, drapele UE, NATO | 39294100-0 | 6.000 cj  1.500 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 43 | Furnizare produse pentru organizare 1 – 8 martie 2023 | 39294100-0 | 42.020 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.I.2023 |  |  |
| 44 | Materiale constructii lemn | 44191500-0  44191200-7  44191100-6 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.I.2023 |  |  |
| 45 | Furnizare consumabile medicale(masti protectie 3 straturi, etc) | 33140000-3  18143000-3 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 46 | Dezinfectant pentru maini | 33741300-9  33631600-8 | 135.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 47 | Furnizare materiale electrice | 31681410-0  45261900-3 | 25.000 crang  35.000 bazin  40.000 cj  11.640 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 48 | Furnizare panouri /placi QR/  publicitare /informare/ identificare | 35261000-1 | 25.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 49 | Coperti de dosare | 22852100-8 | 5000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 50 | Furnizare produse protocol | 15000000-8 | 15.000 | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 51 | Detector de metale pirotehnice | 35124000-9 | 30.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 52 | Scripete de salvare pentru pompieri x 2 buc. | 42141400-3 | 30.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 53 | Sistem de supraveghere video pentru depozit munitie ramasa | 35125300-2 | 5000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 54 | Costum de protectie NOMEX(premii concursuri SPVSU) x2 buc | 18130000-9 | 7.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 55 | Tevi tip C (premii concursuri SPVSU) x 2 buc | 44160000-9 | 2.400 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 56 | Casti profesionale de protectie pt. pompieri x 2 buc. | 18444200-5 | 3.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 57 | Centuri de pozitionare pentru pompieri RESCUE FHA (premii concursuri SPVSU) x 2 buc | 39525700-5 | 1600 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 58 | Vermorele pentru stins incendii de vegetatie uscata x 10 buc. | 24453000-4 | 15000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 59 | Echipament protectie (casti, cizme, manusi protectie, salopete, bocanci, veste, ochelari, tricouri) | 18444200-5  31680000-6  18812200-6 | 15.000 crang  8.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 60 | Videoproiector, televizoare si suporturi | 32324100-1  38652120-7 | 20.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 61 | Materiale intretinere si reparatii mobilier/foisoare | 44191500-0  44191200-7  44191100-6 | 35.000 crang | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 62 | Aparatura electrocasnica | 44621100-0 | 10.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 63 | Furnizare echipamente de birou (Distrugatoare documente, purificator aer, etc) | 30191400-8  30191000-4 | 10.000  6.500 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 64 | Produse chimice tratare apa bazin | 24962000-5 | 195.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 65 | Licente software ( soft-uri, licenta ZOOM licenta de operare, licente antivirus, Licente software cadastru de proiectare si/topologie (Licenta Autocad)) | 48760000-3 | 104.000 cj  50.000-arhitect  1.000 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 66 | Parchet laminat 8mm cu accesorii (plinta, folie,anticondens, coltare, dibluri) | 44191600-1 | 56.000 | Buget local | Tr.II.2023 | Tr.III.2023 |  |  |
| 67 | Cartele acces electronice | 22457000-8 | 1000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 68 | Furnizare litere volumetrice (indicatoare si placute luminoase) | 31523000-8 | 15.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 69 | Furnizare materiale de intretinere si reparatii curente (ulilaje) | 44190000-8 | 70.000 crang  35.000 bazin  55.513 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 70 | Furnizare produse alimentare | 15842300-5  15800000-6 | 20.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 71 | Furnizare instalatii si produse termice | 44115200-1  44411000-4  38412000-6 | 25.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 72 | Teren Padbol 3 buc | 37400000-2 | 375.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 73 | Masa de Teqball fotbal 4 buc | 37461500-2 | 80.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 74 | Casute din lemn comert/targuri 6 buc | 03419100-1 | 60.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 75 | Carburant auto | 09132100-4  09134200-9 | 30.000 crang  6.000 bazin  270.000 cj  150.000 SMID  51.990 cmz | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 76 | Roviniete | 22453000-0 | 1.500 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 77 | Echipament pentru instalatii apa si canalizare/dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala | 39715000-7 | 20.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 78 | Aparate electrice de uz casnic | 39710000-2  39711300-2 | 10.000 cj | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.II.2023 |  |  |
| 79 | Modul remorcabil cautare-salvare si alte misiuni protectie civila | 35112100-3 | 150.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 80 | Drona de cautare salvare cu camera termoviziune | 34711200-6 | 65.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 81 | Lansator gheara de pisica-kit tactic | 35300000-7 | 50.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 82 | Rezervor mobil pentru carburant cu electropompa 2 buc | 44611600-2 | 40.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 83 | Aplicatie ,,Visit Vrancea” | 72212000-4 | 36.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 84 | Sistem biometric control acces usa bidirectionala | 20213001-3 | 81.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 85 | Autoutilitara CMZ | 302130000-5 | 175.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |
| 86 | Autoturism STPS | 302130000-5 | 70.000 | Buget local | Tr.I.2023 | Tr.IV.2023 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Directia Achizitii Publice si Monitorizare Contracte**  **Director executiv,**  **Hărăbor Valentina** | **Direcția Economică**  **Director executiv,**  **Diță Dumitru** |
| **Întocmit,**  **Grădeanu Adina** | |

**Anexa 2**

**ACHIZITII PRIN PROCEDURA APLICABILA IN CAZUL SERVICIILOR SOCIALE SI AL ALTOR SERVICII SPECIFICE**

| **Nr. crt** | **Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru** | **Cod CPV** | **Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (lei fără TVA)** | **Sursa de finanțare** | **Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție** | **Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii** | **Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru** | **Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online, offline** | **Capitolul bugetar** | **Articolul bugetar** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Servicii organizare eveniment  ,,**24 ianuarie 2023- 164 ani de la Unirea Principatelor Romane”** | 79952000-2 | 84.040 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | Iulie 2023 | Iulie 2023 | Offline |  |  |
| 1. 2 | Servicii organizare **Olimpiada Națională de Creativitate și Inovație Digitală – Infoeducație** | 79952000-2 | 42.020 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | Iulie 2023 | Iulie 2023 | Offline |  |  |
| 1. 3 | Servicii organizare eveniemnt **Festivalul Internațional al Viei și Vinului Vrancea – Bachus** | 79952000-2  79952100-3 | 336.140 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | August 2023 | Septembrie 2023 | Offline |  |  |
| 1. 4 | Servicii organizare eveniment  **”Magia Crăciunului”** | 79952000-2 | 84.040 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 | Offline |  |  |
| 1. 5 | Servicii organizare eveniment  **”Olimpicii pe primul loc!”** | 79952000-2 | 84.040 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | Iunie 2023 | Decembrie 2023 | Offline |  |  |
| 1. 6 | Servicii organizare eveniment  **”Vrancea eroica!”** | 79952000-2 | 672.270 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | Iulie 2023 | August 2023 | Offline |  |  |
| 1. 7 | Servicii organizare eveniment **Târgul de Crăciun - ,, La Crang de Craciun”** | 79952100-3 | 672.270 | Bugetul Județului Vrancea | Procedură proprie | Aprilie 2023 | Iunie 2023 | Offline |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Directia Achizitii Publice si Monitorizare Contracte**  **Director executiv,**  **Hărăbor Valentina** | **Direcția Economică**  **Director executiv,**  **Diță Dumitru** |

**Întocmit,**

**Grădeanu Adina**