|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date deschise** | | | |
| **Durata**: 2020 - 2022 | | | |
| **Instituția responsabilă** | Secretariatul General al Guvernului (Direcția pentru Tehnologia Informației și Digitalizare) | | |
| **Parteneri** | Autoritatea pentru Digitalizarea României  Ministere, autorități din subordine și/sau în coordonare, conform Anexă (TBD)  Expert Forum  Civic Net  Asociația Civica Iași  Digital Citizens Romania  Sabin Chiricescu  HERE Technologies  Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicării  Geo-spatial.org | | |
| **Descrierea problemei** | Publicarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice constituie unul dintre mijloacele moderne de creștere a transparenței și eficienței în domeniul administrativ, însă acest proces se desfășoară cu greutate. Pe de-o parte, administrația nu oferă date deschise în cantitate apreciabilă, iar pe de altă parte societatea nu le utilizează/reutilizează pe cele deja existente. | | |
| **Descrierea angajamentului** | | | |
| **ce presupune angajamentul** | Publicarea centralizată pe data.gov.ro de seturi de date deschise, conform Anexei (TBD). Seturile de date pot fi noi sau actualizări ale unor seturi de date mai vechi. | | |
| **care sunt rezultatele urmărite** | Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice  Creșterea gradului de reutilizare a datelor deschise | | |
| **care este obiectivul major** | Creșterea transparenței și eficienței în domeniul administrativ, precum și stimularea gradului de participare a tuturor actorilor societății în reutilizarea datelor publicate în format deschis. | | |
| **Activități măsurabile** | **Responsabil (instituție/partener)** | **Data de început** | **Data de finalizare** |
| 1. Publicarea de seturi de date deschise (conform Anexă -TBD) | conform Anexă | 2020 | 2022 |
| 2. Analiza cadrului legislativ în vigoare și în pregătire, în vederea uniformizării și clarificării atribuțiilor de coordonare și procedurilor de colectare, publicare și actualizare a datelor  **Rezultat propus:** Lege transpunere Directivă și reglementări conexe necesare (Hotărâre de Guvern, Strategie Date Deschise) | SGG/ADR/societate civilă | Septembrie 2020 | 2021 |
| 3. Organizarea de grupuri de lucru lunare, inclusiv cu participarea comunității, pentru identificarea seturilor de date cu valoare ridicată, a progreselor în domeniu, nevoilor de la nivelul instituțiilor, dar și al comunității, susținerea reutilizării datelor deschise  **Rezultat propus:** organizarea a minim 8 grupuri de lucru anual | SGG/ Ministere, autorități din subordine și/sau în coordonare /societate civilă | Septembrie  2020 | August 2022 |
| 4. Implementarea în portalul național de date deschise a unui mecanism de publicare a seturilor de date derivate, așa cum au fost prelucrate de reutilizatori | SGG | Septembrie  2020 | Decembrie 2020 |
| 5. Organizarea unei competiții anuale de reutilizare a datelor deschise – RO Datathon  **Rezultat propus:** 2 ediții – 2021 și 2022 | SGG / societate civilă / mediul privat / mediul academic | Ianuarie 2021 | Iulie 2022 |
| 6. Identificarea și centralizarea seturilor de date publicate pe portaluri ale instituțiilor și care ar trebui să fie accesibile și din portalul național, în vederea asigurării interoperabilității la nivel european | SGG / societate civilă | permanent | permanent |